АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2020 года №73

х.Украинский

**Об утверждении муниципальной программы Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района, в соответствии с постановлением администрации Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 02.12.2020 №64 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 02.12.2020 № 44 «Об утверждении перечня муниципальных программ Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», администрация Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района от 15.01.2014г. №7 «Об утверждении муниципальной программы Алейниковского сельского поселения «Благоустройство Алейниковского сельского поселения» с 01 января 2021 года.
3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Алейниковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложитьна главу Алейниковского сельского поселения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Алейниковского  сельского поселения |  | Е.А.Венжега |

Приложениек постановлению

администрацииАлейниковского

сельского поселения

от 11.12.2020 г. №73

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АЛЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Алейниковского сельского поселения

Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Уличное освещение»  Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»  Подпрограмма 3 «Организация прочего благоустройства» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества сельской среды.  Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Алейниковское сельское поселение»:  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенныхпунктов Алейниковского сельского поселения  -улучшение архитектурного обликаАлейниковского сельского поселения;-повышение уровня жизни населенияАлейниковского сельского поселения;-создание комфортных условий проживания и отдыхаграждан;-создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольногоишкольного возраста.  -проведение работ по ремонту, восстановлению и содержаниювоенно-мемориальных объектов и мест захоронения; |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Алейниковского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения:  -обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Алейниковского сельского поселения.  -проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройствутерриторий военно-мемориальных объектов, и мест захороненийрасположенных на территории Алейниковского сельского поселения; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проведенных мероприятий по благоустройствуАлейниковского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 год.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем финансирования ПрограммыАлейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 781,6 | 0 | 0 | 781,6 | 0 | | 2021 | 129,9 | 0 | 0 | 129,9 | 0 | | 2022 | 130,2 | 0 | 0 | 130,2 | 0 | | 2023 | 130,4 | 0 | 0 | 130,4 | 0 | | 2024 | 130,4 | 0 | 0 | 130,4 | 0 | | 2025 | 130,4 | 0 | 0 | 130,4 | 0 | | 2026 | 130,4 | 0 | 0 | 130,4 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 1 «УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ».

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Уличное освещение»муниципальной программы Алейниковского сельского поселенияРоссошанского муниципального района

«Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

(далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Организация уличного освещения |
| Цель подпрограммы | -создание безопасных и благоприятных условий проживания в сельском поселении;  - повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -улучшение внешнего вида территории сельского поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество мероприятий по организации уличного освещения, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 1 «Уличное освещение», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс.рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 56,3 | 0 | 0 | 56,3 | 0 | | 2021 | 9,0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | | 2022 | 9,3 | 0 | 0 | 9,3 | 0 | | 2023 | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | | 2024 | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | | 2025 | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | | 2026 | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ».

ПАСПОРТ

Подпрограммы2 «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Ремонт и содержание мест захоронения |
| Цель подпрограммы | -Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долгав годыВеликой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов;  - Повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройствутерриторий военно-мемориальных объектов, и мест захоронения, расположенных на территории Алейниковского сельского поселения;  -Паспортизация воинских захоронений на территории Алейниковского сельского поселения;  - Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения, %  -качество содержания мест захоронения (кладбищ),% |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс.рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 55,1 | 0 | 0 | 55,1 | 0 | | 2021 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | | 2022 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | | 2023 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | | 2024 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | | 2025 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | | 2026 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЧЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»

ПАСПОРТ

подпрограммы3 «Организация прочего благоустройства»

муниципальной программы Алейниковского сельского поселенияРоссошанского муниципального района

«Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Прочие мероприятия по благоустройству |
| Цель подпрограммы | - улучшение архитектурного обликаАлейниковского сельского поселения;- повышение уровня жизни населенияАлейниковского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Алейниковского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенныхпунктов Алейниковского сельского поселения;  -обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 670,2 | 0 | 0 | 670,2 | 0 | | 2021 | 111,7 | 0 | 0 | 111,7 | 0 | | 2022 | 111,7 | 0 | 0 | 111,7 | 0 | | 2023 | 111,7 | 0 | 0 | 111,7 | 0 | | 2024 | 111,7 | 0 | 0 | 111,7 | 0 | | 2025 | 111,7 | 0 | 0 | 111,7 | 0 | | 2026 | 111,7 | 0 | 0 | 111,7 | 0 | |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Программа по благоустройствутерритории Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района, разработана в соответствиис Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; «Правилами благоустройства на территории Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», утвержденными решением Совета народных депутатов №284 от 13.08.2020г.

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Алейниковское сельское поселение»:

- улучшение архитектурного облика Алейниковского сельского поселения;

-повышение уровня жизни населения Алейниковского сельского поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения;

- создание комфортных условий проживания и отдыха граждан;

- создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольногоишкольного возраста.

Задачами Программы являются:

-проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

-проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройствутерриторий военно-мемориальных объектов и мест захоронений расположенных на территории Алейниковского сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенногопункта;

-обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Социально-экономическаяэффективностьмуниципальнойпрограммы обеспечиваетсяконцентрациейфинансовыхиматериальныхресурсовдля улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения.

Срок реализации программы 2021-2026 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения»и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения»представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения»представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Алейниковского сельского поселенияна реализациюмуниципальной программыАлейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения» представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1к муниципальной программе Алейниковского сельского поселенияРоссошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения»  Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района  «Благоустройство Алейниковского сельского поселения»  и их значениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | Показатель (индикатор) предусмотрен | | | |
| 2021 | | | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года | перечнем показателейэффективностидеятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММААлейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Алейниковскогосельского поселения | Ед. | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | |  | |  | |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество мероприятий по организации уличного освещения | | Ед. | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |  | | |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 « Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 1 «Ремонт и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения | | % | | 95 | 95 | | | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 |  | | |  |
| 2.1.2 | | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | | % | | 87,5 | 87,5 | | | | 87,5 | | 87,5 | | 87,5 | | 87,5 |  | | | + |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | | % | | 95 | 95 | | | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 |  | | |  |

Приложение 2к муниципальной программе Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

Методики

расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программыАлейниковского сельского поселенияРоссошанского муниципального района

«Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММААлейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Алейниковского сельского поселения | | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по благоустройству Алейниковского сельского поселения в течение отчетного года | | 20 января, следующим за отчетным | | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 1«Уличное освещение» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения» | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество мероприятий по организации уличного освещения | | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по организации уличного освещения Алейниковского сельского поселения в течение отчетного года | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Ремонт и содержание мест захоронения | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения | | %. | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на ремонт и содержание мест захороненияк плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| 2.1.2 | | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | | % | Показатель К рассчитывается по поселению с учетом всех кладбищ Х и в зависимости от выполнения требований  К=Т1+Т2+…Тх  Х , где  Т1=То+Тк+Тп+Тч  Т1=То+Тк+Тп+Тч  То - наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски;  Тк – наличие контейнерной площадки;  Тп – наличие подъезда к места захоронения;  Тч – отсутствие сорной травяной растительности, аварийный деревьев.  За выполнение каждого требования кладбищу начисляется 25%, не исполнение 0%. | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Алейниковского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | | % | | | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношениекассовых расходов на организацию прочего благоустройства к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода | | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Алейниковского сельского поселения |

Приложение 3

к муниципальной программе Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятийподпрограмм имероприятий,

реализуемыхв рамках муниципальной программыАлейниковского сельского поселенияРоссошанского муниципального района«Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации  (год) | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММААлейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения » | | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 1«Уличное освещение» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Мероприятия по замене лампочек, а также строительство новых сетей уличного освещения, установка фонарей, счетчиков и другого оборудования для организации уличного освещения | 2021-2026 | Администрация Алейниковского сельского поселения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении |
| ПОДПРОГРАММА 2«Организация и содержание мест захоронения» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Проведение мероприятий по ремонту, восстановлению, санитарной очистке и благоустройствутерриторий военно-мемориальных объектов и мест захоронения, кладбищ | 2021-2026 | Администрация Алейниковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству поселения, ликвидация несанкционированных свалок; вывоз мусора. Работы по санитарной очистке территории. | 2021-2026 | Администрация Алейниковского сельского поселения | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения. |

Приложение 4

к муниципальной программе Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Алейниковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета Алейниковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Алейниковского сельского поселения » | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Алейниковского сельского поселения (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | |
| в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| Первый год реализации (2021), всего | | | | 2022 (второй год реализации | 2023(третий год реализации) | 2024(четвертый год реализации) | 2025(пятый год реализации) | 2026(шестой год реализации) |
| всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете  Алейниковского сельского поселения | в том числе по источникам: | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Алейниковского сельского поселения | Всего | 781,6 | 129,9 |  | 111,7 | 18,2 | 130,2 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Алейниковского сельского поселения | 781,6 | 129,9 |  | 111,7 | 18,2 | 130,2 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | Всего | 56,3 | 9,0 |  |  | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Алейниковского сельского поселения | 56,3 | 9,0 |  |  | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Всего | 56,3 | 9,0 |  |  | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Алейниковского сельского поселения | 56,3 | 9,0 |  |  | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 55,1 | 9,2 |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Алейниковского сельского поселения | 55,1 | 9,2 |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Всего | 55,1 | 9,2 |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Алейниковского сельского поселения | 55,1 | 9,2 |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» | Всего | 670,2 | 0,0 |  | 111,7 | 0,0 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрацияАлейниковского сельского поселения | 670,2 | 0,0 |  | 111,7 | 0,0 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 670,2 | 0,0 |  | 111,7 | 0,0 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрацияАлейниковского сельского поселения | 670,2 | 0,0 |  | 111,7 | 0,0 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 |